软件工程2024级

《高级项目实践》个人总结

| 姓名 | 任逸青 | 学号 | 2024302111363 | 班级 | 4班 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | FlowMuse流形白板 |  |  | 团队名称 | 还没想好队名 |
| 实训收获和感想 | 一、实训概述与目标 1. 实训目标与项目概述 FlowMuse流形白板是一款面向课堂笔记、会议协作与灵感记录的跨平台数字白板应用。客户端基于Flutter和自研Markdraw白板内核，覆盖Android、鸿蒙、Web和Windows等平台；协作服务使用Go、Socket.IO、PostgreSQL与MinIO。项目重点解决手写输入、分页笔记、PDF导入、多端协作和鸿蒙原生能力适配等问题。 2. 个人角色与职责 本次高级项目实践中，我持续参与项目从核心白板体验打磨、跨端问题修复到智能化功能扩展的全过程，主要负责手写体验优化、鸿蒙端功能适配、系统分享与文件打开、协作性能调研和客户端优化、语音转文字、WebDAV备份、鸿蒙服务卡片以及AI笔记助手等工作。 3. 个人学习目标 个人目标是在真实设备上将课堂中学习的软件工程、Flutter和网络通信知识转化为可展示、可验证的产品能力；在跨端开发中理解平台能力边界，在复杂协作功能中训练问题定位、方案取舍和回归验证能力。 二、主要工作内容与成果 任务1：白板书写体验、分页与编辑交互优化。 （1）工作描述：围绕平板手写“跟笔性不足、线条不柔顺”的问题，调研成熟绘图产品的输入处理方式，并重构笔迹处理链路。引入One Euro Filter进行速度自适应平滑，增加输入事件标准化、转角保护、距离门控和压感压缩；同时优化铅笔笔形轮廓和不同工具状态下的手势行为。针对分页笔记补充非抓手模式下的单指平移、底部下拉添页和工具偏好持久化等交互。 （2）交付成果：完成笔迹平滑、压感处理和笔形渲染的优化，改善Android与鸿蒙平板的书写体验；完善橡皮擦实时反馈、形状工具连续使用、文本框尺寸和位置自适应等编辑体验，并形成对应设计与实施文档。 任务2：跨平台文件能力、PDF与系统分享。 （1）工作描述：实现并完善系统分享、从其他应用打开文件、可编辑白板文件导入导出和PDF分页导入流程。针对Android多页PDF二次打开不渲染、大文件存储失败、分享后外部应用无法识别等问题，沿着文件复制、数据库记录、页面缓存与Intent声明等路径进行排查。 （2）交付成果：支持`.markdraw`和`.excalidraw`格式的分享与外部打开，并在界面中明确可编辑文件类型；完成PDF导入到分页笔记的基础流程，修复多页PDF存储与缓存相关问题，提升文件分享与导入的可用性。 任务3：鸿蒙端多模块适配与原生特性接入。 （1）工作描述：处理鸿蒙与标准Flutter生态在数据库、文件选择、PDF渲染、安全存储、网络请求和语音识别方面的差异。对插件不识别ohos、文件系统调用特殊、HTTP请求异常等问题，复用项目的条件导入和Platform Channel模式，将Dart业务逻辑与ArkTS原生能力分层对接。 （2）交付成果：完成文件选择与保存、PDF原生渲染、安全存储、账户与协作创建等适配；实现鸿蒙最近白板服务卡片，通过MethodChannel完成最近笔记快照、同步与从卡片恢复笔记的流程，并在真机上验证。 任务4：协作实时同步性能调研、实现与回归。 （1）工作描述：审计Flutter客户端、Go Socket.IO服务端、场景存储和同步链路，分析高频书写下本地保存、场景广播、快照持久化耦合导致的卡顿和不一致风险。对照Figma、Excalidraw/Yjs、Google Docs等协作方案，整理分阶段优化设计；随后参与客户端消息批处理、接收端合并窗口、光标限频和快照降频等实现与真机回归。 （2）交付成果：形成协作热路径和可靠恢复的调研、设计及Phase 0实施计划；完善协作房间创建、加入、退出、分享房间码等流程，补充阶段日志与问题复现依据。在不改变既有服务端部署流程的前提下，推进客户端同步性能优化。 任务5：AI笔记助手与思维导图。 （1）工作描述：实现用户自行配置OpenAI兼容服务地址、模型名称和API Key的流程，并加入连通性测试。围绕白板笔记场景实现对话追问、笔记总结、文本生成、文本插入和思维导图生成；对模型返回动作设置长度、类型和顺序校验，并采用预览后确认的交互，避免模型输出直接修改用户数据。 （2）交付成果：形成AI设置、模型连通性测试、对话面板和画布应用的完整闭环；支持Markdown展示、不同兼容模型的返回适配，以及根据画布空闲区域动态放置长文本框和思维导图。鸿蒙端也完成了安全存储和HTTP请求头适配。 任务6：语音转文字与云端备份。 （1）工作描述：接入移动端录音和语音识别，使最终识别文本以普通文本元素写入白板；针对不同设备系统语音能力不一致的问题准备本地模型降级路径。与此同时，在设置页实现坚果云WebDAV配置、备份和恢复，并处理目录创建、上传、下载和冲突状态。 （2）交付成果：Android和鸿蒙端可以完成语音输入转文字及结果插入；移动端可使用坚果云进行备份和恢复。测试中确认Web端会受浏览器CORS策略限制，已明确后续需要服务端代理或目标服务配置的解决方向。 三、解决实际问题情况 挑战一：鸿蒙端插件与原生能力差异。 （1）问题分析：部分在Android或Web可运行的插件在鸿蒙端并未完整注册或不支持相同接口，表现为Unsupported operation、文件选择失败、网络请求异常或数据库初始化异常。仅在模拟环境中检查无法覆盖这些问题，必须结合真机日志定位。 （2）解决过程：先从错误日志确定调用点，再查阅鸿蒙官方指南、社区适配资料和项目既有实现。对于可替换能力，采用条件导入分发到鸿蒙实现；对于文件、网络、语音和服务卡片等系统能力，使用Platform Channel调用ArkTS接口，并在Dart层保留统一业务入口和降级提示。 （3）结果与反思：解决了安全存储、文件系统、HTTP、PDF和服务卡片等多个鸿蒙问题。该过程让我认识到跨端开发不是简单复用界面代码，而是要尽早定义平台能力边界、验证工具链，并把原生桥接封装在稳定边界内。 挑战二：协作场景下性能、稳定性和服务端边界。 （1）问题分析：高频书写若每次变更都序列化完整场景、写入数据库、生成封面并广播，会造成设备卡顿；同时客户端改变消息频率或快照策略后，会影响与Go Socket.IO服务端的超时、房间创建和数据同步行为。 （2）解决过程：通过日志区分HTTP创建、Socket连接、房间加入和场景同步阶段，逐步拆分本地保存、协作广播和快照路径；针对创建/加入超时、远端未同步和退出后仍发送等问题进行回归。方案选择上优先复用现有SceneReconciler，先通过批处理和限频止血，再为后续可靠ACK、离线队列和恢复机制保留设计空间。 （3）结果与反思：形成从现象、日志到链路的分析方法，而不是只在某个界面打补丁。协作优化需要在大场景、双端设备和不同网络条件下验证，客户端性能提升也必须与服务端协议和部署状态共同评估。 挑战三：浏览器安全策略与外部服务兼容。 （1）问题分析：WebDAV在移动端可直接请求，但Web端调用时被浏览器CORS策略拦截；AI模型虽然标注“OpenAI兼容”，实际在工具调用、思考字段和节点结构上仍可能不同。 （2）解决过程：将WebDAV限制明确为移动端可用，并提出通过代理或服务器配置解决Web端限制；为AI加入连接测试、兼容字段处理、受限动作校验和失败提示，避免把接口差异暴露为不可解释的功能故障。 （3）结果与反思：外部能力接入必须先验证运行环境和协议细节，文档兼容不等于真实兼容。对用户而言，清晰的连通性检查和可理解的降级提示同样是产品质量的一部分。 四、心得体会与学习收获 在专业技能方面，我系统实践了Flutter白板输入、手写笔压感与平滑算法、WebDAV、OpenAI兼容接口以及鸿蒙Platform Channel。尤其在One Euro Filter、加密协作场景和白板文本布局中，理解了交互体验、数据同步和渲染性能之间的相互影响。 在软件工程实践方面，我认识到需求实现不能只关注“能否跑通”。手写、协作、语音和文件导入都需要在目标设备、真实网络和异常路径中验收；通过设计文档、实施计划、日志标记、分支管理和小步提交，可以将复杂问题拆分为可验证的阶段。 在团队协作方面，我进一步体会到接口边界和回归范围的重要性。对于协作协议、文本框布局等影响面较大的修改，需要先理解调用链并与他人同步；对于自己负责的鸿蒙适配和AI功能，也应提供清晰的配置、测试和降级说明，降低其他成员集成时的成本。 五、总结与展望 本次实践中，我完成并持续迭代了白板书写体验、跨端文件能力、鸿蒙适配、协作客户端优化、语音转文字、WebDAV备份、服务卡片和AI助手等功能。项目成果不仅是功能列表，更是在多端环境下定位问题、保留兼容边界并完成真机验证的过程。 后续我希望继续深化AI Agent的多步骤任务规划、长期上下文和细粒度画布工具调用能力；补齐Web端WebDAV的CORS解决方案；对大场景协作、弱网恢复和跨端回归建立更系统的自动化测试。通过持续完善这些薄弱环节，将目前的原型能力进一步沉淀为稳定、可维护、可部署的产品能力。 |  |  |  |  |