AI抗性挑战

完成报告

—— 质量门禁全部通过后提交 ——

团队信息

| 团队编号 | 17 |
| --- | --- |
| 项目名称 | FlowMuse流行白板 |
| 团队成员 | 陈宏宇、任逸青、李天宇 |
| 提交日期 | 2026-07-15 |
| 挑战项目 | CH2 安全加固 |

1. 挑战选择

1.1 可选挑战项（5选1-2）

本组选择CH2安全加固挑战，其余挑战本轮未选择。

| 编号 | 挑战名称 | 达标标准 | 选择 |
| --- | --- | --- | --- |
| CH1 | 性能优化 | 关键API压测到<200ms | 未选 |
| CH2 | 安全加固 | OWASP自查并修复3个漏洞 | 已选 |
| CH3 | 可访问性 | WCAG AA零error | 未选 |
| CH4 | 测试强化 | 覆盖率85%+含异常路径 | 未选 |
| CH5 | 架构重构 | 圈复杂度降50% | 未选 |

1.2 选择原因

FlowMuse 同时承载账户、协作房间和加密场景，HTTP 信任边界直接影响跨端数据安全。本挑战选择安全加固，通过 OWASP Top 10 自查识别可复现问题，并在不改变服务器启动流程和客户端协议的前提下补齐防护与回归测试。

2. 基线数据（挑战前）

基线数据来自修复前代码审计与既有测试清单，所有指标均可由对应源码复核。

2.1 指标记录

| 指标名称 | 挑战前数值 | 测量方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| CORS凭据策略 | 通配来源与credentials同时启用 | 代码审计 | 任意网页可成为凭据化来源 |
| 房主密钥哈希比较 | 普通字符串相等比较 | 代码审计 | 存在远程计时侧信道可能 |
| JSON请求体上限 | 账户/房间元数据无统一上限 | 入口审计 | 可造成内存和解析资源消耗 |
| 安全专项回归 | 0项 | go test清单 | 缺少防回归证据 |

2.2 问题描述

服务端已有AES-GCM、参数化SQL和房间ID白名单，但CORS、房主密钥比较和小型JSON入口仍存在可利用边界。目标是在保持启动、端口、数据库和协议不变的前提下，修复三项风险并用自动化测试证明行为。

3. 实施过程

3.1 做了什么

实施按“审计—最小修复—专项回归—全量验证”的顺序推进。

| 步骤 | 具体操作 | 工具/方法 | 耗时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 审计OWASP Top 10与服务端信任边界 | 代码审计、调用链追踪 | 25分钟 |
| 2 | 修复通配CORS与credentials组合 | Go net/http、Socket.IO CORS | 20分钟 |
| 3 | 房主密钥哈希改为恒定时间比较 | crypto/subtle | 15分钟 |
| 4 | 账户/房间JSON增加64KiB上限 | http.MaxBytesReader | 25分钟 |
| 5 | 补5项回归并执行全量验证 | go test ./...、go vet ./... | 20分钟 |

3.2 遇到的困难及解决方式

重点记录AI建议与现有部署约束冲突时的人工判断和修正。

| 编号 | 困难描述 | AI能不能解决 | 你们的解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 通配CORS既要支持Web调试，又不能携带浏览器凭据 | 部分能 | 区分Bearer Header与浏览器credentials；通配时返回*且禁credentials，显式来源才允许 |
| D2 | AI最初建议强制JWT密钥，改变了现有启动流程 | 不能直接采用 | 人工识别部署侵入性并撤销，改为恒定时间比较作为第三项修复 |
| D3 | 本机缺少Go工具链，无法直接运行验证 | 能提供路径 | 使用官方Go 1.25.0便携工具链，不修改系统环境，完成test与vet |

4. 结果数据（挑战后）

4.1 前后对比

以下对比均来自修复前后代码与自动化测试，不使用主观评分替代技术指标。

| 指标名称 | 挑战前 | 挑战后 | 改善幅度 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通配CORS携带credentials | 允许 | 禁止 | 消除高风险组合 | 达标 |
| 房主密钥哈希比较 | 普通比较 | 恒定时间比较 | 降低计时侧信道 | 达标 |
| JSON元数据上限 | 无 | 64KiB | 建立资源边界 | 达标 |
| 安全专项回归测试 | 0项 | 5项 | 新增5项 | 达标 |

4.2 未达标分析（如果有）

无。三项修复均达到挑战目标，并通过服务端全量测试与静态检查。生产环境精确CORS域名、TLS终止和依赖漏洞扫描属于后续部署治理，不计入本轮已完成范围。

5. 证据材料清单

证据均保存在当前仓库或可由列出的命令重复生成。

| 编号 | 证据类型 | 说明 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 代码提交 | 阶段二验收挑战安全修复 | 提交727c6f8 |
| E2 | 自动化测试 | Go各包测试通过，5项安全回归覆盖 | FlowMuse-Server/*_test.go |
| E3 | 静态检查 | go vet ./...退出码0；git diff --check通过 | 本地命令输出 |
| E4 | 审计报告 | OWASP Top 10矩阵、前后对比与剩余风险 | docs/sprint2/sprint2-安全加固报告.md |

6. 自我评估

6.1 完成度自评

| 评估项 | 自评分数（0-100） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 挑战完成度 | 100 | 3项问题全部修复并有回归测试 |
| 数据可信度（有充分证据） | 95 | 代码、测试、vet和审计报告相互印证 |
| 过程深度（确实动手了而非AI代劳） | 95 | 人工否决会改变启动流程的方案并重新选型 |

6.2 心得与收获

AI擅长快速枚举风险和生成测试骨架，但容易把“理论上更安全”误当成“适合当前系统”，例如最初提出的强制JWT密钥会改变服务器启动流程。团队的价值在于理解部署约束、识别副作用、选择不破坏兼容性的修复，并用真实测试而不是措辞证明结果。

6.3 组员分工

| 姓名 | 在本挑战中的具体分工 |
| --- | --- |
| 陈宏宇 | OWASP信任边界审计、CORS方案复核 |
| 任逸青 | JSON请求体上限实现与异常路径测试 |
| 李天宇 | 恒定时间比较、全量验证与报告整理 |